Solum Invest GmbH

Augasse 4, 6111 Volders

| An: | Rechnung Nr. 07/2026 |
| --- | --- |
| Time to Jump Dolomites | Datum: 28. April 2026 |
| David Prato | Zahlungsstatus: Bezahlt |
| info@timetojumpdolomites.com |  |
| UID: IT03113270213 |  |

RECHNUNG

Teilrechnung 1  ·  Projekt: Website Relaunch TimeToJump Dolomites

Referenz: Angebot Nr. 02/2026 vom 15. März 2026  ·  Gesamtauftragswert: EUR 2.000,–

Sehr geehrter Herr Prato,

hiermit stellen wir Ihnen die erste Teilrechnung für die im Rahmen des Angebots Nr. 02/2026 sowie der telefonischen Vereinbarung vom 27.04.2026 erbrachten und beauftragten Leistungen.

Leistungsübersicht

Angebot Nr. 02/2026 – Website Relaunch

| Pos. | Beschreibung | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vollständige Landingpage – 12 Sektionen, responsiv Hero, About, What to Expect, Pricing, Testimonials, FAQ, Anforderungen, Google Maps, Footer mit Social-Media-Links | Fertig |
| 2 | Mehrsprachigkeit – 9 Sprachen mit LocalStorage EN, DE, IT, LAD, NL, FR, PL, ES, CS | Fertig |
| 3 | Kontaktformular mit E-Mail-Versand FormSubmit.co, CAPTCHA + Honeypot, Fehlerbehandlung | Fertig |
| 4 | WhatsApp / E-Mail / Telefon – schwebendes Chat-Widget Direktlinks, sichtbar auf allen Endgeräten | Fertig |
| 5 | Sicherheit & SEO-Grundstruktur Security Headers (CSP), SSL/HTTPS, Meta-Tags, Open Graph, semantisches HTML5, Ladezeit < 1s | Fertig |
| 6 | Datenschutzseite (privacy.html) | Fertig |
| 7 | Feedback-Schleifen vor Go-Live (> 2 absolviert) | Fertig |

Telefonische Absprache vom 27.04.2026 – Erweiterungen

| Pos. | Beschreibung | Status |
| --- | --- | --- |
| 8 | Supabase-Backend mit PostgreSQL-Datenbank Event- & Buchungstabellen, Row Level Security, Edge Functions | In Bearbeitung |
| 9 | Booking Engine & dynamische Flight Cards Live-Verfügbarkeit, sequenzielle Load-Logik, Nickname-Pills | In Bearbeitung |
| 10 | Dynamisches Gruppenpricing Preis pro Person sinkt mit jedem weiteren Springer | In Bearbeitung |
| 11 | Buchungsformular (Booking Modal) Alle Pflichtfelder, Glassmorphism-Design, 9 Sprachen | In Bearbeitung |
| 12 | Stripe-Integration (Kreditkarten-Hold) SetupIntent, 0€ Card Hold, Strafeinzug bei Stornierung | In Bearbeitung |
| 13 | AGB & Rechtstexte Stornobedingungen, Briefing-Strafe, Zero Tolerance, Short-Notice | In Bearbeitung |
| 14 | Admin-Dashboard (admin.html) Event-Verwaltung & Buchungsübersicht | In Bearbeitung |
| 15 | Website-Optimierungen & Content-Updates Pricing, FAQ, Maps, Navigation, Elikos-Bereinigung | In Bearbeitung |
| 16 | Erfolgsseite (success.html) WhatsApp-Gruppeneinladung nach erfolgreicher Buchung | In Bearbeitung |
| 17 | DNS-Migration & Wix-Ablöse Domain-Umzug auf Cloudflare Pages, SSL, Weiterleitungen | In Bearbeitung |
| 18 | Automatische Reminder-E-Mails 7 / 5 / 3 Tage vor Abflug, Gruppenbuchungsfunktion | In Bearbeitung |

Preisübersicht

| Teilbetrag Positionen 1–7 (Angebot Nr. 02/2026) | EUR 600,– |
| --- | --- |
| Umsatzsteuer (Reverse Charge – Art. 196 MwSt-RL) | 0,00 EUR |
| Rechnungsbetrag | EUR 600,– |

Zahlungsstatus

Der Rechnungsbetrag von EUR 600,– wurde bereits vollständig beglichen.

Offene Beträge

| Verbleibender offener Betrag Angebot Nr. 02/2026 | EUR 300,– | Fällig Ende Mai |
| --- | --- | --- |
| Verbleibender offener Betrag aus telefonischer Absprache 27.04.2026 | EUR 1.100,– | Fällig nach Go-Live mit DNS-Umstellung |
| Gesamt offen | EUR 1.400,– |  |

Steuerhinweis

Diese Leistung ist eine innergemeinschaftliche sonstige Leistung (B2B) gemäß Art. 196 MwSt-Richtlinie. Es wird keine österreichische Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. Der Leistungsempfänger schuldet die Steuer im eigenen Land (Reverse Charge).

Mit freundlichen Grüßen,

Axel Ludwig Mühlbacher

Geschäftsführer – Solum Invest GmbH

| Bank: | Raiffeisenbank Volders |
| --- | --- |
| IBAN: | AT08 3620 0000 0035 2971 |
| BIC: | RZTIAT 22200 |
| Verwendung: | Rechnung 07/2026 – TimeToJump Dolomites |

Solum Invest GmbH  ·  Augasse 4, 6111 Volders  ·  ATU81665404  ·  FN 642566a  ·  office@soluminvest.at  ·  +43 676 4008771